云南省交通运输综合行政执法局关于印发

“百吨王”超限超载货车专项整治行动

实施方案的通知

各州（市）交通执法支队，局属各支队，局机关各处室，各高速公路经营管理单位：

为严厉打击货运车辆严重超限超载行为，切实保障人民生命财产和公路基础设施安全，坚决防范和遏制重特大道路交通事故发生，按照《云南省交通运输厅  云南省公安厅关于印发云南省联合开展“百吨王”超限超载货车专项整治行动方案的通知》（云交公路〔2025〕1号）要求，省交通执法局制定了《云南省交通运输综合行政执法局“百吨王”超限超载货车专项整治行动实施方案》，现印发给你们，请按照职责分工加强组织协调、压实工作责任、形成有效合力，切实抓好各项工作落实。

云南省交通运输综合行政执法局

2025年2月17日

（此件公开发布）

云南省交通运输综合行政执法局“百吨王”

超限超载货车专项整治行动实施方案

为贯彻落实《国务院安委会安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》精神，进一步加大对货运车辆违法超限超载的治理力度，切实保障人民生命财产和公路基础设施安全，坚决防范和遏制重特大道路交通事故发生，有效维护道路运输市场秩序，按照《云南省联合开展“百吨王”超限超载货车专项整治行动方案》要求，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规，结合全省交通执法工作实际，制定本方案。

一、总体要求

各级交通执法机构要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及省交通运输厅工作安排，深刻认识“百吨王”超限超载货车专项整治行动（以下简称专项行动）的重要意义，按照“依法严管、标本兼治、立足源头、长效治理”的原则，进一步健全和完善超限超载综合治理机制，强化部门协同、坚持系统施治，深化行刑衔接，紧盯辖区内违法超限超载治理问题短板和薄弱环节，严厉打击严重违法超限超载行为，减少道路交通安全事故，切实维护人民群众生命财产及公路基础设施安全。

二、步骤安排

专项行动从2025年2月5日开始，至2025年8月5日结束，专项行动结束后按照本方案各项工作要求转为常态化治理。

- 组织部署阶段（2025年2月5日—3月5日）

各级交通执法机构成立“百吨王”超限超载货车治理工作机构，开展动员部署，主动会同公安交管部门对辖区内的重点企业、场站、路段进行摸排研判，制定工作方案、细化任务措施，对辖区内重点企业、场站进行走访宣传。

- 集中整治阶段（2025年3月6日—7月5日）

各级交通执法机构按照“政府主导、部门联动、源头治理、属地管理”的原则，强化与公安、工业和信息化、应急管理、市场监管等部门的执法联动机制，明确重点目标，集中执法力量，形成高压态势，从严查处“百吨王”严重违法超限超载车辆。

- 巩固提升阶段（2025年7月6日—8月5日）

各级交通执法机构要总结经验成效，巩固整治成果，加快形成常态化、制度化、规范化的超限超载货车治理长效机制，营造良好的法治、社会和舆论氛围，着力提升道路交通安全和执法监管服务水平。

三、主要任务

（一）组织部署阶段

根据省交通执法局及局属各支队、省公安交管总队和外省（市、区）通报的违法超限超载车辆信息，列出本地区“百吨王”货车重点整治目标清单，对《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》印发以来，涉及“百吨王”货车问题的货运企业，建立重大事故隐患企业名单。对辖区内的四类企业、四类场站开展联合走访宣传，督促企业落实主体责任，严防超限超载车辆出场出站。对管辖路段进行全面梳理，分析“百吨王”货车分布情况和运行规律，会同公安交管部门、高速公路经营管理单位建立违法超限超载问题线索通报和协作联动工作机制。（各州市交通执法支队、局属各支队按职责负责）

（二）集中整治阶段

1.加强货运源头治理。对各县（区、市）行政区域内的矿山、钢铁、水泥、砂石等四类企业，以及港口、铁路货场、大型物流园区、大宗货物集散地等四类场站开展全面排查，确定重点货运源头单位，经交通运输主管部门审核后报当地政府批准公示，强化巡查监管。严格落实“一超四罚”，严肃查处货物装载源头单位擅自放行严重违法超限超载车辆行为，对放行“百吨王”车辆的港口码头、货运站场，按照职责依法责令改正并予以处罚。协调组织各行业管理部门对四类企业、四类场站开展联合监管，按照职能职责与企业签订相关安全生产责任书，督促其认真履行治超安全生产责任，及时将相关违法行为通报所属行业监管部门依据《安全生产法》等法律法规责令整改和实施处罚。每月向各货运源头企业、场站通报违法超限超载运输业户名单，督促各货运源头企业、场站积极与守法经营、规范装载的承运单位进行合作。（各州市交通执法支队负责）

2.强化路面治超执法力度。严格按照《云南省交通运输综合行政执法局超限运输检测站管理工作规范》和《云南省交通运输综合行政执法局超限运输检测站规范化管理专项整治行动实施方案》的要求，加强各超限运输检测站的运行管理，实行24小时不间断值守，开展超限运输检测治理，坚持“凡超必卸”。对故意绕行逃避检测、短途驳载问题突出的路段，要联合公安交管部门制定整治方案，加大执法频次和力度，开展流动治超执法，提升路面执法的精准性和实效性。对违法冲卡拒检、扰乱检测秩序等问题，要及时通报公安机关、公安交管部门，加强布控，从严重处。（局属各支队负责）

3.强化高速公路入口称重和大件运输车辆核查检查。各级交通执法机构要督促高速公路经营企业强化落实高速公路入口称重管理和大件运输车辆、货车出口复核要求，严查中途倒货、违规放行等行为，发现或者收到高速公路经营企业报告的“办小拉大”“办短跑长”、车证不符等违法行为，及时依法查处，有效降低高速公路违法超限超载运输行为。规范和强化大件运输许可系统的使用管理，推行“大件运输高效办成一件事”和监管智能化，依托“一路三方”联勤联动机制，加大对高速公路服务区、停车区的执法检查力度。对通过跳磅、冲卡、干扰称重检测设备等方式违规驶入高速公路、扰乱收费站工作秩序等违法行为，各级交通执法机构要积极配合公安机关依法处理。（各州市交通执法支队、局属各支队按职责负责）

4.严厉打击严重违法超限超载运输行为。对大件运输车辆“办小拉大”“办短跑长”、车证不符等违法行为，按照《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条的规定依法查处；对“百吨王”车辆，以及车货总重超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定限值200%的违法超限运输车辆，按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》和《超限运输车辆行驶公路管理规定》依法严格查处；对已判定为具有重大事故隐患的货运企业，其所属车辆再次出现“百吨王”违法行为，涉嫌构成犯罪的，各州市交通执法支队要坚持“严查、快办、快诉”原则，按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》及时办理案件移送工作，并配合做好调查核实、起诉、监督执行等工作；对扰乱超限运输检测秩序，以暴力等方式妨碍正常执行公务的，要及时通报当地公安机关依法处理。（各州市交通执法支队、局属各支队按职责负责）

（三）巩固提升阶段

各级交通执法机构对专项整治行动进行全面总结复盘，总结工作成效，梳理成功经验，提出意见建议，进一步建立健全长效工作机制，对专项整治行动期间存在的薄弱环节和问题短板要进一步分析研判，找准问题根源，采取有效措施紧盯不放，防止违法超限超载问题回潮反弹。各级交通执法机构要认真梳理查处的违法超限超载运输案件，形成典型警示案例，主动加强与各级、各类新闻媒体的协作，正确引导社会舆论，营造良好的超限超载治理氛围。（各州市交通执法支队、局属各支队按职责负责）

四、组织保障

（一）强化组织领导。省交通执法局成立专项整治行动工作专班，负责专项行动的统筹部署、组织协调、定期调度、跟踪督导。各州市交通执法支队、局属各支队要明确专项行动责任领导、牵头部门、负责人和联系人，制定本单位、本部门专项行动工作方案，明确任务目标、确定工作进度、细化工作措施、开展动员部署，并加强向当地交通运输主管部门的请示汇报，积极推进与人民检察院、人民法院的沟通衔接。专项整治行动工作方案于2025年3月5日前上报，专项整治行动工作总结于2025年8月5日前上报（联系人及电话：李智勇  18187010001；邮箱：ynszc5501@126.com）。

（二）强化信息通报和溯源监管。各州市交通执法支队、局属各支队要于每月底前将本地区、本单位开展专项整治行动有关工作情况（包括但不限于重点货运源头公示情况、重大事故隐患企业名单变化情况、巡查检查情况、案件查处情况、联合执法和集中整治情况、行刑衔接工作推进情况）报省交通执法局。局属各支队要对查处的违法超限超载车辆信息进行汇总梳理，对车籍在本地的，要每月通报当地州市交通执法支队进行溯源查处；外地车籍（含其他州市及外省、区、市）的违法车辆信息，要每月报省交通执法局进行汇总通报。各级交通执法机构查处的违法超限超载车辆，涉及非法改装的，要及时移交公安交管部门处理。

（三）严格规范公正文明执法。各级交通执法机构要坚决落实宽严相济、过罚相当和包容审慎执法工作要求，统一执法标准尺度。对初次违法且没有造成危害后果，及时改正，或者具有其他符合从轻、减轻处罚情节的，要依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，从轻减轻处罚。省交通执法局积极组织研究细化对违法超限运输车辆的行政处罚自由裁量标准，报省交通运输厅完善更新《省交通运输行政处罚自由裁量基准》，统一处罚标准尺度，强化对治超执法工作的指导，加强交通运输行政执法工作规范化建设。

（四）强化监督指导。各州市交通执法支队、局属各支队要加强对下属交通执法机构的监督指导，及时纠错纠偏、监督整改，杜绝“不作为、慢作为、乱作为”行为。省交通执法局将适时会同省公安厅交管总队以“四不两直”方式开展明查暗访，对群众反映强烈、违法超限超载高发频发的地区开展专项督导，对只表态不落实，搞地方保护主义、本位主义，以及监管缺失、有案不查、该移不移等问题，坚决通报问责；对因失职、失察导致违法超限超载货车引发责任事故，涉嫌犯罪的移交司法部门依法处理。

（五）强化宣传引导。各级交通执法机构要强化新闻宣传报道，定期发布法规政策解读、专项行动进展成效、典型案例通报。开通专项行动举报电话、邮箱和网络举报渠道，并向社会公布，及时受理查处群众对货运车辆违法超限超载运输行为的投诉举报。专项整治行动期间，各州市交通执法支队、局属各支队每月形成一期专项整治行动工作简报，于次月3日前报省交通执法局（联系人及电话：钱镜伊 0871-63851666 ；邮箱：58581099@qq.com）。

省交通执法局专项行动举报电话：0871—63851666；邮箱：ynszc5501@126.com。

附件：省交通执法局专项整治行动工作专班成员名单